Status

* Michael: Server-size: Routing. Status?
* Maysam: Github + Server-side: model classes. status?
* Wout & Jaan: Client-side: Integratie html en javascript. status?

Problemen

* We zijn geen team, we werken elkaar tegen en bezorgen mij meer werk. Iedereen moet op geen gelijk niveau komen eenmaal we aan het spel beginnen. Ik had gehoopt dit tegen vrijdag rond te krijgen maar de client-side en database gedeelte zijn nog ver van klaar momenteel.
* Ik heb regelmatig vergaderen afgesproken omdat we dan kunnen zeggen waar we staan en wat we gaan doen. Het lukt niet eens om mensen samen te krijgen.
* Database: maken we een script uit te voeren voor het eerste spel of maken we database aan vanuit programma? Ik stel voor met een script, het is veel flexibeler. (*In .Net zou ik voor linq2sql kiezen indien mogelijk.)*
* Versies & github taggen: Als we met componenten werken die onafhankelijk werken van elkaar is het goed deze een versie te geven. Het probleem is dat we maar één versie kunnen maken voor de gehele repository. Zie: <http://stackoverflow.com/questions/12796735/git-tag-for-a-subfolder-of-a-repository>
* Java character encoding, geen rekening met gehouden in routing. Moet dit?
* Wat doen we met de CORS HTTP RESPONSE HEADERS ?
  + <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS>
  + <http://www.html5rocks.com/en/tutorials/cors/>
  + <https://www.w3.org/TR/cors/>
  + <https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing>

Todo:

* Punten van todo tijdens agile meeting bij houden. (todo/done scrap board ofzo)
* Modeleren, wie?
* Maysam heeft de eerste week veel uitgezocht rond eclipse, tomcat en de servlet. Het is de bedoeling dat IEDEREEN dit onafhankelijk kan en dat er een readme.md komt onder de server map met een tutorial hoe dit te doen. Wie?

Installatie server

mysql

\* server configureren (host + port bijhouden voor project te configureren)

\* script voor tables aan te maken uitvoeren

eclipse

\* configureren van tomcat

project/dominion configuratie